Todo Pro 项目企划书与开发进度总结

版本：2026-05-27 更新版（加入本地运行策略与 macOS 26 风格 UI/动画方向）

# 1. 一句话定位

Todo Pro 是一个“多来源 AI 任务收件箱”：用户把聊天、网页、截图、邮件、PDF 或授权应用中的信息交给它，它先生成可确认的任务草稿，再由用户审核、编辑、保存或同步到常用待办工具。

# 2. 用户问题与机会

用户的待办事项分散在微信/聊天、网页、邮件、截图、课程通知、文档和日历信息中，手动复制粘贴成本高。

现有待办工具擅长管理任务，但通常不擅长从复杂上下文中识别任务。

手机系统 AI 助手、Trello、Todoist、Microsoft To Do 等方向有相似能力，但“多格式内容 -> AI 识别 -> 用户确认 -> 同步”的个人任务入口仍有差异化空间。

项目优势应放在用户主动分享/授权、图片 OCR、多格式解析、任务确认卡片和隐私可控上。

# 3. 产品原则

先做本地闭环，再做 AI、OCR 和同步。

AI/OCR 输出只作为建议，默认必须经过用户确认。

保留来源追踪：每条任务应能解释来自哪段文本、截图或文件。

模糊时间必须提示用户确认，例如“下周五”“明晚”“月底前”。

不默认后台读取其他 App；优先使用用户主动分享、粘贴、上传或明确 OAuth 授权。

移动端永远不存放 DeepSeek/OpenAI 等模型 API key，统一走后端 provider。

Todo Pro 必须先成为独立可用的本地 AI 任务备忘录/收件箱，再逐步成为外部 App 的输入源或同步目标。

动画必须解释状态变化，不为装饰而装饰；效率工具优先清晰、安静、可信、快速。

# 4. 当前技术栈与开发方式

| 模块 | 当前选择 |
| --- | --- |
| App | Expo + React Native + TypeScript |
| 路由 | Expo Router |
| 本地存储 | AsyncStorage 优先；任务量和查询复杂后再升级 SQLite |
| 日期处理 | dayjs + 中文模糊时间确认规则 |
| AI 接入 | 后端 API provider 层，移动端不放 key |
| UI/动画 | Calm Glass Productivity UI；轻 Liquid Glass 影响；优先 tokens + 组件底座 |
| 协作方式 | ChatGPT 负责架构/产品/提示词/评审；DeepSeek/Claude Code 负责本地代码执行 |

# 5. 已完成与已确认的进度

已明确产品方向：Todo Pro 是个人 AI 任务收件箱，而不是简单待办清单。

已确定 MVP 优先级：先完成本地任务闭环，再进入 AI 提取和审核卡片。

已在 macOS 上推进 Expo/React Native 开发环境。

已完成一次重要重构：app/(tabs)/index.tsx 从约 356 行缩减到约 70 行。

已新增或拆出 components/TaskComposer.tsx 等组件。

已观察到 TypeScript 错误主要是既有问题：ColorSchemeName 不能直接索引 theme 对象，相关文件包括 app/(tabs)/_layout.tsx、components/parallax-scroll-view.tsx、hooks/use-theme-color.ts。

已补充项目架构协作 skill：architecture governor、implementation brief、code review gate。

已确认外部 App 接入策略：先做本地 Source -> Draft -> Review -> Task 闭环，再做分享入口、OAuth、同步写回。

已确认 UI 方向：面向 macOS/iOS 26 的克制版 Liquid Glass，而不是高透明炫技界面。

# 6. 推荐 MVP 路线图

| 阶段 | 目标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：本地任务闭环 | 新增、展示、编辑、完成/删除任务 | 无需 AI，也能稳定管理任务 |
| 阶段 2：任务分组 | Inbox / Today / Plan 基础分组 | 任务列表具备基本组织能力 |
| 阶段 3：Mock AI 提取 | 用假数据模拟从文本提取任务草稿 | review cards 流程跑通 |
| 阶段 4：确认卡片 | 用户确认、编辑、拒绝 AI 任务草稿 | AI 结果不会直接污染正式任务 |
| 阶段 5：后端 AI provider | 接入 DeepSeek provider 骨架 | 移动端只调用后端，不暴露 key |
| 阶段 6：时间验证 | 处理中文模糊日期和置信度 | 模糊时间进入确认状态 |
| 阶段 7：分享入口 | 从系统 share sheet 接收文字 | 用户可从外部内容进入 Todo Pro |
| 阶段 8：OCR 与同步 | 截图 OCR、通知、Todoist/日历/提醒事项同步 | 建立在本地模型稳定之后 |
| 阶段 9：UI 体验精修 | 统一 glass tokens、review card 动画、list motion | 界面具备 Apple 平台现代感，同时保持高可读性 |

# 7. 本地运行与外部 App 集成策略

核心决策：Todo Pro 先把识别能力和自己的备忘录/任务收件箱集成在一起，而不是一开始依赖外部 App 接口。

## 推荐数据流

外部内容来源
  ↓
Todo Pro Inbox
  ↓
AI/规则识别
  ↓
任务草稿 Draft
  ↓
用户审核 Review Card
  ↓
正式任务 Task
  ↓
可选同步到外部 App

## 三层集成路线

| 层级 | 入口/能力 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层：低成本输入 | 复制粘贴、系统 Share Sheet、上传截图、上传 PDF/文本、手动输入聊天记录 | 高 | 用户主动提供内容，隐私风险最低，最适合 MVP 后期。 |
| 第二层：只读授权 | Gmail/Outlook、Google Calendar、Notion、Slack/飞书/Teams 等 OAuth 读取 | 中 | 用户明确授权后读取选定范围，必须保留来源追踪和权限说明。 |
| 第三层：同步/写回 | Apple Reminders、Google Calendar、Todoist、Notion database、Microsoft To Do | 低 | 涉及冲突、限流、权限过期和双向状态一致性，必须等本地模型稳定后再做。 |

## 建议核心对象

SourceItem {
  id: string
  type: 'text' | 'image' | 'pdf' | 'email' | 'share'
  rawContent?: string
  createdAt: string
}

TaskDraft {
  id: string
  sourceId: string
  title: string
  dueText?: string
  dueDate?: string
  confidence: number
  needsReview: boolean
  status: 'pending' | 'accepted' | 'rejected' | 'edited'
}

Task {
  id: string
  title: string
  dueDate?: string
  sourceId?: string
  completed: boolean
}

# 8. UI 与动画设计方向：Calm Glass Productivity UI

Todo Pro 应适配 macOS/iOS 26 的现代 Apple 平台审美，但采用克制版 Liquid Glass：轻玻璃感、高可读性、顺滑状态转换、少量空间层级动画。它是效率工具，不是展示型 App。

## 视觉关键词

rounded

translucent

layered

calm

focused

reviewable

native-feeling

## 设计原则

Inbox 像柔和的玻璃托盘；Task Draft 像可确认的浮层卡片；Today/Plan 保持稳定清晰。

AI 提取过程应表现为“内容沉淀成任务”，不要做成聊天机器人界面。

Glass 效果只用于层级表达，不牺牲文字可读性。

动画必须解释状态变化，例如生成、确认、编辑、拒绝、完成。

尊重 Reduce Motion；如果当前项目尚未接入无障碍偏好，先预留 TODO。

## 组件与主题建议

components/ui/
  GlassCard.tsx
  GlassButton.tsx
  FloatingActionButton.tsx
  ReviewDraftCard.tsx
  SourcePreviewCard.tsx
  EmptyState.tsx
  MotionListItem.tsx

theme/
  tokens.ts
  motion.ts
  radius.ts
  spacing.ts
  shadows.ts

## 动画规则

| 场景 | 推荐动画 | 不推荐 |
| --- | --- | --- |
| 新任务进入 | fade + translateY | 大幅弹跳 |
| 草稿确认 | card morph / slide into list | 烟花、粒子、过度庆祝 |
| 删除/拒绝 | fade out + shrink | 旋转飞走 |
| 切换 tab | subtle fade | 大幅横向滑动 |
| AI 提取中 | shimmer / pulsing dots | 长时间复杂 loading |
| 编辑卡片 | height transition | 页面整体跳动 |

## 技术建议

react-native-reanimated：核心动画能力。

moti：快速实现进场/退场动画。

expo-blur：实现 glass card，但必须提供可读 fallback。

expo-linear-gradient：背景和微妙高光。

react-native-gesture-handler：后期支持 swipe accept / reject。

当前阶段只做设计系统底座：tokens、GlassCard、MotionListItem，并在一个现有页面试点，不做全局视觉重构。

# 9. 下一步开发建议

现在最值得做的是：后端环境变量 + DeepSeek provider 骨架；并并行建立轻量 UI tokens，不做全局重设计。

原因：后端 provider 骨架能提前建立安全边界，UI tokens 能避免后续样式分散，同时都不会过早改动核心业务流程。

## 建议改动范围

创建后端环境变量读取方式，例如 DEEPSEEK_API_KEY。

定义统一 AI provider interface，预留 mock/deepseek/future providers。

定义 task draft 输出结构，避免前端直接依赖模型原始响应。

提供最小 curl/manual test，先不强行接入完整 UI。

建立 theme tokens、GlassCard、MotionListItem，但只在一个页面试点。

## DeepSeek/Claude Code 执行前必须遵守的 refactor gate

先 inspect 相关文件，不要直接改。

把任务分类为 patch / increment / refactor-first / rewrite-module。

提出最小安全计划。

只实现批准范围，不创建 V2/New 临时重复组件。

最后报告 changed files、每个文件职责、测试命令和剩余风险。

# 10. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 过早做 OCR/权限/同步导致复杂度爆炸 | 先完成本地闭环和 review cards |
| AI 误识别任务或时间 | 默认生成草稿，不直接创建正式任务 |
| 隐私争议：自动读取其他应用 | 用户主动分享/上传/授权优先 |
| 移动端泄露 API key | 所有模型请求通过后端 provider |
| 组件继续膨胀 | 中等改动前执行 refactor gate |
| Expo 环境问题 | 优先 npx expo-doctor、npx tsc --noEmit、npx expo start -c 排查 |
| 玻璃拟态影响可读性 | 默认使用高不透明度 glass，Today/Plan 减少 blur，优先文字清晰 |
| 动画拖慢效率或造成疲劳 | 动画只解释状态变化，时长控制在 160-360ms，并尊重 Reduce Motion |

# 11. 当前整理出的 Skills

todo-pro-dev-copilot：用于 Todo Pro 产品和工程开发，回答下一步、架构、调试、实现路径等问题。

todo-pro-claude-code-advisor：用于把任务转成 Claude Code/DeepSeek 可执行提示词，并评审输出。

todo-pro-architecture-governor：用于判断该不该做、如何控制 MVP 边界、如何定义模块边界和技术风险。

todo-pro-implementation-brief：用于把开发目标转成可直接发给 DeepSeek 的执行 brief。

todo-pro-code-review-gate：用于审查 DeepSeek 的实现报告、diff、测试和剩余风险。

建议后续所有重要开发任务都经过 architecture governor -> implementation brief -> code review gate 三步。

# 12. 给 DeepSeek 的 UI 底座建议提示词

下面这段可以直接发给 DeepSeek：

Project context:
Todo Pro is an Expo + React Native + TypeScript AI task inbox. It should feel native to Apple's macOS/iOS 26 Liquid Glass direction, but must remain highly readable and calm because it is a productivity app.

Current task:
Create the first version of Todo Pro's design system tokens and reusable glass UI primitives. Do not redesign every screen yet.

Before changing files:
1. Inspect current component and theme structure.
2. Classify this task as increment.
3. Propose the smallest safe plan.

Scope:
- Add theme tokens for spacing, radius, opacity, shadows, and motion duration.
- Add or refactor a reusable GlassCard component.
- Add a MotionListItem wrapper for simple fade/translate entrance animation.
- Use glass effects only where supported and keep fallback styles readable.
- Apply the components to one existing screen only, preferably Inbox or the current main task list.

Design direction:
- Calm Glass Productivity UI.
- Light Liquid Glass influence.
- Rounded, layered, translucent, but readable.
- Animation should explain state changes, not decorate screens.

Requirements:
- Use Expo-compatible libraries only.
- Prefer expo-blur if already available or easy to add.
- Avoid global redesign.
- Avoid heavy animations.
- Avoid unreadable transparency.
- Respect Reduce Motion if the project already has accessibility handling; otherwise leave a TODO.
- Do not add OCR, AI provider changes, sync integrations, or external app APIs in this task.

Acceptance criteria:
- There is a central token file for radius, spacing, opacity, shadows, and motion.
- There is a reusable GlassCard component.
- There is a reusable MotionListItem or equivalent.
- At least one existing list/card UI uses the new primitives.
- Existing behavior remains unchanged.
- TypeScript passes.

Report after implementation:
- Changed files
- New components and responsibilities
- Any added dependencies
- Test commands run
- Remaining UI/accessibility risks

# 13. 长期记忆摘要

Todo Pro 的长期项目背景：基于 Expo + React Native + TypeScript 的多来源 AI 任务收件箱。先做本地任务闭环，再做 AI/OCR/同步；AI 输出必须是可审核任务草稿；移动端不得存放模型 API key；外部 App 先通过用户主动分享/粘贴/上传进入，后续再考虑 OAuth 和同步写回；UI 方向为 Calm Glass Productivity UI，适配 macOS/iOS 26 的克制版 Liquid Glass。

# 附录：给 DeepSeek/Claude Code 的下一条后端建议提示词

下面这段可以直接发给 DeepSeek/Claude Code：

Project context:
We are building Todo Pro, an Expo + React Native + TypeScript app. It is an AI task inbox that turns user-shared content into reviewable task drafts. Local task loop comes first. Mobile must never contain model API keys.

Current task:
Create the smallest backend environment-variable and DeepSeek provider skeleton. Do not connect it deeply to UI yet.

Before changing files:
1. Inspect relevant files.
2. Classify this task as patch, increment, refactor-first, or rewrite-module.
3. Propose the smallest safe plan.

Constraints:
- Use environment variables for DeepSeek API key.
- Add a provider interface that can support mock, DeepSeek, and future providers.
- Return structured task draft objects.
- Do not create V2/New duplicate components.
- Preserve existing app behavior.

After implementation, report changed files, responsibilities, commands/tests run, and remaining risks.